- 調和の中でふるさとを演出するまち

- 機能的な交通・情報ネットワークで活力とふれあいを運ぶ

- １　道道倶多楽湖公園線登別温泉通改良受託事業　　　　　　　　　　（８土木費　２道路橋梁費）

- 登別温泉地区の安全で円滑な交通の確保・災害時の避難路の確保等を目的とする

- 登別温泉バイパス事業のうち、第１工区が平成１２年度完了し、引き続き着手した

- 第２工区の用地補償業務を北海道の委託を受け実施する。

- 平成１４年度事業概要

- 用地買収　一式

- 移転補償　一式

- ２ 広域幹線、市内幹線道路網の整備            　　　（８土木費 ２道路橋梁費・４都市計画費）

- ○ 中央２６号線歩道改良事業（商店街近代化関連）　　　　　　　（３民生費　５交通安全費）

歩道改良　　　　　Ｌ＝５５ｍ　Ｗ＝３．５ｍ

排水工　　　　　１式

照明灯　　　　　１式

- ○ 市道用地確定測量委託

道路用地買収に伴う調査、道路管理上必要となる現況調査及び

地籍調査区域内の市道等の敷地確定を継続的に実施する。

- ○ 市道用地買収事業

１件        Ａ＝２１０ｍ2

- ○ 市道補修事業

道路及び排水の補修

- 排水・路面清掃

- ○ カルルス路線改良事業

橋梁工（上下部工）        Ｌ＝２４．８ｍ　　Ｗ＝７．５ｍ

法面改良工        １式

橋梁実施設計　　　　１式

地質調査    　　１式

用地買収、立木補償        １式

- ○ 富岸西路線改良事業

橋梁工（上下部工）        Ｌ＝１５．７ｍ       Ｗ＝７．５ｍ＋２．５ｍ×２

道路改良        Ｌ＝　　２８ｍ　　　 Ｗ＝７．５ｍ＋２．５ｍ×２

立木補償　　　　１式

橋梁実施設計　　　　１式

地質調査　　　　１式

- ○ 石山通り改良事業

排水工          Ｌ＝８ｍ　　　φ１,２００ｍ/ｍ

吐口工          １式

１式

- ○ 東札内線改良事業

Ｌ＝１３０ｍ      Ｗ＝７．５ｍ

- ○ 中央通り改良事業

Ｌ＝２１１ｍ　　  Ｗ＝１ｍ　　　Ｈ＝1ｍ

- ○ 市道舗装排水整備事業

市道整備に伴う測量調査及び水道管移設委託

市道の改良、舗装及び排水工事

５本    Ｌ＝　　　４３０ｍ

道路改良工事              ２４本    Ｌ＝　２，７３５ｍ

３３本    Ｌ＝１０，１５５ｍ

市道整備に伴う用地買収、移転補償等

- ○ 橋梁維持補修費

市道に架かる橋梁の維持補修工事、照明灯電灯料等

- ○ カルルス東雲線外１改良事業

道路改良・舗装工         Ｌ＝１４０ｍ　    Ｗ＝７．５ｍ

函渠工　　 　  Ｌ＝　２４ｍ　    Ｗ＝２．９ｍ　　Ｈ＝１．８ｍ

- ○ サト岡志別路線改良事業

- 新サト岡志別橋　　　　　　Ｌ＝３６ｍ　　　　Ｗ＝８．５ｍ

- 橋梁耐震設計　　　　　　　１式

- 耐震補強工事　　　　　　　１式

- ○ 温泉１０号線改良事業

道路改良・舗装工          Ｌ＝５０ｍ　　　　Ｗ＝６．０ｍ＋２．５ｍ

実施設計　  　　　１式

- ３　地方生活バス路線維持費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　（３民生費　１社会福祉費）

- 市民の生活に必要なバス路線の維持が、自家用車の普及により困難となっていることから、国及び北海道と適切な役割分担を図りながら、乗合バス事業者に対して補助金を交付し、バス路線を維持する。

- 補助路線数１２路線

- 準生活交通路線　　　２路線（負担割合　道１/３・市２/３）

- 市生活交通路線　　１０路線（負担割合　市単独補助）

- ４　鉱山地域住民タクシー経費     　　　　                        （３民生費 １社会福祉費）

鉱山地域住民の交通の便を確保するためタクシー料金の一部について助成。

利用世帯数             ３世帯（月４往復）

- ５　テレビ中継局バックアップシステム導入事業　　　　　　　　　　（２総務費　１総務管理費）

- 美園、若草、富岸町等のテレビ難視聴を解消するため、平成２年に鷲別テレビジョン

- 中継局を設置したが、停電時に民報の電波を発信できないため混乱を招いていることから、

- 無停電装置を導入する。

- ６　地域イントラネット維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　（２総務費　１総務管理費）

- 平成１３年度に構築したイントラネット（光ファイバーネットワーク）の維持管理

- ７　広報等経費　                                                 （２総務費 １総務管理費）

○ 広報誌の発行

「広報のぼりべつ」  １日号（毎月発行）     １８～２８ページ

「広報のぼりべつ」１５日号（偶数月発行）   　４～　８ページ

市民リポーター                  ６名

広報モニター                  １２名

○ 広報ビデオの制作

・お知らせ版　　「ときめきのまち　のぼりべつ　２００２」四季版

約１５分間    各１４本制作

・特集版　　　　　約２０分間      １４本製作

- ふるさと通信の発行

湯かげん（年１回発行　カラー８ページ、１，０００部）

- 各種懇談会の開催

・市政懇談会　　・地区懇談会　　・地区課題の把握

・市長室フリータイム　　・ふれあい懇談会

・市職員出前フリートーク

○ 市民見学会の開催

・市民見学会　　・三市合同施設見学会

○ まちづくりカタログの発行

市の予算をわかりやすく紹介する。

発行予定日　　平成１４年６月１日

全戸配布（Ａ４版、１００ページ程度）

- ８ 行政情報化推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (２総務費 １総務管理費)

- ○ ＯＡ化推進事業

従来からの事務処理の効率化を目標とした「ＯＡ化」に止まることなく、住民の

視点に立った行政サービスの質的向上と情報ニーズへの的確な対応を図る。

パソコン、プリンター等の配備

平成１４年度導入　２０台

Ｗｅｂサーバ、庁内ＬＡＮの維持管理

- ○ 財務会計システム導入事業

財務会計システム（決算管理、決算統計システム）の稼動及び端末の増設

- ○ 電子計算機業務関連事業

住民基本台帳・税・年金情報等について、担当部署の端末機とのネットワークにより

各業務を電算処理し、住民サービス・事務効率の向上を図る。

- ９　住民基本台帳ネットワークシステム構築事業　　　　　　 (２総務費 ３戸籍住民基本台帳費)

住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成１５年８月を目途として、国や都道

府県及び市町村を専用回線で結び、住民の居住関係の公証と市民が全国どこ

でも住民票の写しの交付と転入転出の特例を受けられるようにするためのシ

ステムに必要な機器等の整備を行う。

- １０　例規集データベース管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　　（２総務費　１総務管理費）

- データベース化した例規集の管理・更新及びインターネットによる公開に要する経費

- １１　議会ＯＡ化推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(１議会費　１議会費）

ＩＴを活用した議会の情報化を推進し、データの効率的な活用や

情報受発信を行い、議会の情報提供を積極的に進める。

事業概要

市議会各会派室、議会事務局及び議員へのパソコン等の配置

会議録検索システムの運用

議場のＬＡＮ環境整備

- １２　地域情報センター維持管理経費　　　　　　　　　　　　　　　　(２総務費　１総務管理費)

平成１３年１１月３日から開設した登別市地域情報センターの維持管理

- １３　情報通信技術講習事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(２総務費　１総務管理費)

ＩＴ基礎技能の普及を図るため、情報通信技術講習を受講できる機会を提供する。

講座数　　　３１講座

講習定員　　　１講座　２０名

講習時間　　　１講座　１２時間

受講対象者　　　２０歳以上の市民でパソコン操作初心者

- １４　地域情報センター事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (２総務費 １総務管理費)

市民対象の各種パソコン講座を行い、市民へのＩＴ（情報通信技術）普及を図る

- 快適さとやすらぎと自然に満ちた空間で暮らしを包む

- １  まちづくりアクションプランの策定 　　　　　　　　　　　　　　(８土木費 ４都市計画費)

都市計画マスタープラン・緑の基本計画・景観形成基本計画を策定する。

- ２  地籍調査事業                                                （８土木費 ４都市計画費）

札内第３計画区  １．５８ｋｍ2　　Ｆ・Ｇ工程（地籍細部測量、地積測定）

- ３  市営住宅改善事業（高齢者・障害者施策）　　　　　　　　　　　　　　(８土木費 ５住宅費)

市営住宅に入居している高齢者や障害者に対し、日常生活の利便性に配慮した

居住環境の改善を図る。

住戸内の段差解消、便器の取替、便所・階段・浴室への手すり設置、

浴室スノコ設置等

- ４　市営住宅（柏木団地）景観改善事業　　　　　　　　　　　　　　　　（８土木費　５住宅費）

- 外壁塗装・屋根葺替　　　１棟２４戸

- ５　市営住宅（桜木団地）駐車場整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　(８土木費 ５住宅費)

- 駐車区画　　４５区画　　１，１３３㎡

- ６  市営住宅（桜木団地）建替事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(８土木費 ５住宅費)

第３期建替  平成１４年度完成予定（平成１３・１４年度の２ヶ年継続事業）

１棟４５戸、地上５階（８号棟）

- ７　市営住宅（桜木団地）建替事業（特定工事）　　　　　　　　　　　　　(８土木費 ５住宅費)

- 道路　　　　　　　　　　Ｌ＝２１０ｍ　　　Ｗ＝９ｍ

- 排水管　　φ２００　　　Ｌ＝　２２ｍ

- φ１００　　　Ｌ＝　４６ｍ

- ８　市営住宅（桜木団地）共同施設建設事業　　　　　　　　　　　　　　　(８土木費 ５住宅費)

- 集会所　　　ＲＣ造　　平屋建　１９８㎡

- 児童遊園　　１か所　　　　　　８６９㎡

- ９  簡易水道事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (簡易水道事業特別会計)

埋設管等調査委託、簡易水道施設減圧弁取替工事等

- １０  上水道施設の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(水道事業会計)

水道水の安定供給を図るため、柏木配水池の建設に着手するとともに、配水管網の整備や配水ブロック化等を実施し、生活環境の改善を進める。

・柏木配水池建設整備　事業内容　　容量＝１,５００立方メートル×２池（ＰＣ構造）

・幹線配水管整備　　　口径 φ２５０～φ３００    事業延長  　　８５０ｍ

・配水管改良    　　　口径 φ１００～φ２５０    事業延長  　　７８５ｍ

・配水管移設    　　　口径 φ１００～φ２００    事業延長 　　 ３９０ｍ

・配水管新設    　　　口径 φ  ５０～φ２００    事業延長  　  ９３５ｍ

・配水ブロック化　　　口径 φ１００　　　　　    事業延長  　　５１０ｍ

・舗装復旧

・水道メーターの購入　検満メーター（φ １３～φ５０）　    ２，８００個

新設、修理、破損分 　　　　     　　 　　４００個

・水道メーターの取替　検満メーター　　　　　　　　　　　　 ２，８００個

・登別温泉浄水場バイオアッセイ設備　　　　　　　　　　　　　　　　 一式

- １１  亀田記念公園整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (８土木費 ４都市計画費)

便所実施設計　　　１　式

用地買収　　　　　１　式

本工事

駐車場　　　　　１　式

下水道　　　　　１　式

- １２　桜木公園整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８土木費　４都市計画費）

- Ａ＝０.１７ｈａ

- 園路広場工　１式　　　修景施設工　１式

- 管理施設工　１式　　　休養施設工　１式

- １３　楡の木公園便所建替事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８土木費　４都市計画費）

- 便所建替及び水洗化

- 男（大１、小１）

- 女（大１）

- １４  川上公園多目的広場整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 (８土木費 ４都市計画費)

暗渠工　　　１式

芝舗装工　　１式